Smlouva o dílo

číslo: 2019-001

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

ve znění pozdějších právních předpisů

# Článek 1

# Smluvní strany

Zhotovitel:			název

sídlo

sídlo

Zastoupený:

Zapsán:

IČ:

DIČ:

Bank. spoj.:

Číslo účtu:

Tel./E-mail:

Zástupce pro věci obchodní a smluvní:

Zástupce pro věci technické:

# Objednatel :	Radek Vendolský

## Bohušov 55

793 99 Bohušov

Zastoupený:    Radkem Vendolským

Zapsána:	25.2.2010 dle §71 odst.2 živnostenského zákona při Městském úřadu v Krnově

IČ:		73365262

DIČ:		CZ7211265545

Bank. spoj.:	Moneta Money bank a.s.

Číslo účtu:	197590605/0600

Tel./E-mail:	774 427 294, agrozoo@agrozoo.cz

Zástupce pro věci obchodní a smluvní:  Radek Vendolský

Zástupce pro věci technické: 	      Radek Vendolský

## Článek 2

## PŘEDMĚT  SMLOUVY

2.1	Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení dodávky, kompletní montáže, uvedení do provozu a s tím souvisejících technických prací na zařízení (dále jen „dílo“ nebo „předmět díla“) určeném k výrobě sušeného z čerstvého ovoce, schopného zpracovat veškeré druhy ovoce: peckovice, malvice i bobuloviny na konečný produkt.

2.2	Předmět díla v oblasti provedení technických prací je blíže vymezen takto:

    - dodávka komponent linky na místo plnění včetně dopravy,

    - instalace a montáž veškeré technologie linky, která je součástí díla,

    - kompletace technologie a její uvedení do provozu,

    - provedení provozní zkoušky a proškolení obsluhy.

2.3	Část předmětu díla v oblasti dodávky zařízení je blíže vymezena takto:

- 	Technologie na výrobu sušeného ovoce (veškeré specifikace dodávaných komponent jsou uvedeny v soupisu a parametrech komponent, který je přílohou č. 1 této smlouvy)

Článek 3

CENA DÍLA

3.1

Cena díla bez DPH je:

Z toho

dodávka technologie

doprava, montáž a uvedení do provozu

3.2	Dohodnutá cena je pevná a konečná. Zhotovitel a Objednatel se zavazují pozměnit  dohodnutou cenu pouze v následujících případech:

  - v případě provedení víceprací, které budou Objednatelem požadovány a písemně Objednatelem potvrzeny,

  - jiné změny rozsahu dodávky a ceny mohou být řešeny pouze oboustranně odsouhlaseným dodatkem k této smlouvě.

Článek 4

PROVEDENÍ DÍLA, TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

4.2		Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele a v souladu s rámcovou smlouvou a touto smlouvou o dílo.

4.3		Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla Objednateli dle článku 4.4.

Termín plnění díla: Objednatel vyzve zhotovitele k plnění předmětu této smlouvy po podpisu Dohody se SZIF, týkající se souvisejícího projektu, nejpozději do 12 měsíců po podpisu této Dohody. Pro dodání linky je dán termín 12 měsíců od doručení výše uvedené výzvy objednatele.

4.4		Objednatel přebírá předmět díla na základě protokolu o předání a převzetí. Předání díla bude provedeno dle dohody s Objednatelem po dokončení kompletní montáže a provozní zkoušce. Objednatel není povinen k převzetí díla v případě, že provedené dílo vykazuje vady, případně není provedeno řádně podle pokynů Objednatele nebo smlouvou o dílo nebo nesplnilo provozní zkoušku. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede důvody odmítnutí do protokolu o předání a převzetí díla. K tomuto zápisu je Zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a s ohledem na uvedené důvody odmítnutí převzetí díla stanoví nový termín předání a převzetí díla.

Definice provozní zkoušky: bude provedena provozní zkouška v trvání 8 hodin, během této doby musí technologie splňovat nepřetržitě parametry odpovídající příloze č. 1 této smlouvy.

4.5	Místo plnění: stavební parcela p.č.244, k.ú.Bohušov, obec Bohušov

4.6	Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli následující dokumenty pro provedení předmětu díla.

- situaci stavby včetně sítí, lokalitu

- půdorys objektu pro instalaci linky

4.7	Objednatel se pro zdárné zhotovení díla zavazuje zajistit Zhotoviteli stavební připravenost včetně přívodu tepla a silové elektrické energie v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Článek 5

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1	Je-li nutné v průběhu provádění díla vyjádření Objednatele k pokračování montážních prací, vyjádří se na výzvu Zhotovitele do dvou dnů od písemného nahlášení.

5.2	Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla provádět kontrolu plnění      předmětu díla.

5.3	Pověří-li Zhotovitel provedením části díla subdodavatele, zodpovídá za řádné provedení této části díla stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Včetně odpovědnosti za pojištění.

5.4	Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu ve výši minimálně 2 miliony Kč na dobu od počátku realizace až do předání díla Objednateli, tj. do řádného předání celého díla na základě odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kdykoli na jeho požádání kopii pojistné smlouvy. V případě, že by Zhotovitel nebyl pojištěn a došlo ke škodě způsobené Zhotovitelem, Zhotovitel se zavazuje k úhradě této škody na svůj náklad.

5.5	K předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ve lhůtě nejméně tří dnů před uskutečněním předání díla a to na email, uvedený v článku I. této smlouvy.

5.6	Zhotovitel prohlašuje, že mu náleží nebo získal práva z průmyslového vlastnictví (např. patenty, průmyslové a užitné vzory), které bude užívat při provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli své oprávnění dle předchozí věty kdykoliv poté, co je o jejich předložení požádán Objednatelem. Zhotovitel souhlasí a zaručuje, že instalací a využíváním zařízení nebo kterékoliv části díla Objednatelem nebude konstituovat porušení práv třetích osob z průmyslového nebo duševního vlastnictví. V případě porušení tohoto závazku uznává právo Objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že je držitelem veškerých oprávnění nezbytných k provádění děl v souladu s touto smlouvou, že má veškeré dovednosti, vzdělání, autorizace a diplomy, profesní předpoklady i způsobilost, zkušenosti a zázemí nezbytné k provádění děl podle této smlouvy.

5.7	Zhotovitel se zavazuje nejpozději při předání díla předat Objednateli veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, jenž jsou součástí díla a dále všech potřebných dokladů a návodů, které jsou stanoveny právními předpisy pro zhotovení a užívání díla.

Soupis dokumentů:

- provozní dokumentace

- prohlášení o shodě jednotlivých komponent

- revize

- protokol o zaškolení obsluhy

Článek 6

PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli zálohu ve výši 50 % z ceny dodávky, která bude vyfakturována po 2 týdnech od výzvy k plnění dle článku 4.4 této smlouvy. Druhá záloha ve výši 40 % z ceny dodávky bude vyfakturována po dodání a předání technologie objednateli oboustranně podepsaným dodacím listem. Doplatek ve výši 10 % z ceny dodávky bude vyfakturován po 30 dnech po smontování technologie, uvedení technologie do provozu a jejího bezvadného fungování bez dalších vad a nedodělků. Následně bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami, že tomu tak skutečně bylo. Splatnost faktur je 21 dnú ode dne vystavení zhotovitelem.

6.2	Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu, kterou vypořádá zálohy a zároveň vyúčtuje zbytek ceny za dílo ve výši 100 % z celkové ceny díla, na základě podepsaného předávacího protokolu dle článku 6.1.

6.3	Veškeré daňové doklady – faktury budou Zhotovitelem zasílány Objednateli na adresu uvedenou v článku I. této smlouvy.

6.4	Platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli jsou považovány za uhrazené připsáním takové platby na bankovní účet Zhotovitele.

6.5	Výše DPH se řídí dle platných zákonů v místě a v době realizace.

Článek 7

VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

7.1	Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o převzetí díla oběma stranami.

Článek 8

SMLUVNÍ SANKCE

8.1	V případě nedodržení termínu ukončení díla a předání díla z důvodů vzniklých na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení. V součtu však nejvýš 10 % ze sjednané ceny díla. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

8.2	V případě prodlení Objednatele s placením faktur je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  neuhrazené ceny díla za každý den prodlení Objednatele s uhrazením faktury.

8.3 	V případě prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, nebo i s odstraněním jakékoliv vady po předání díla v případech uvedených v článku 9 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši vzniklé škody, způsobené touto nečinností, nejvýše však 20 % z celkové ceny díla.

Článek 9

ZÁRUKY ZA DÍLO, MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

9.1	Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené technické práce, dodávky a montáže dle předmětu smlouvy záruku 2 roky za předpokladu dodržení provozních předpisů Zhotovitele Objednatelem. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za to, že dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti stanovené obecně závaznými právními normami a touto smlouvou. Zhotovitel je vázán k neprodlenému bezplatnému odstranění vyskytnuvších se vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně správce nebo provozovatel zhotoveného díla písemně.

9.2	Ze záruky jsou vyloučeny vady vzniklé neodborným provozováním, mechanickým poškozením nesouvisejícím s provozem, provozováním za neobvyklých provozních stavů, nepředvídatelnou a živelnou událostí nebo poškozením třetí osobou. Záruky se vztahují pouze na předmět díla.

9.3	Objednatel se zavazuje Zhotoviteli oznámit vady díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu zhotovitele.

9.4   	Zhotovitel se zavazuje provést nástup k odstranění vady, která podstatně omezuje užívání díla, nebo ohrožuje bezpečnost osob, zvířat, majetku či životního prostředí do jednoho dne od nahlášení vady Objednatelem. Zhotovitel je povinen učinit veškerá možná opatření k zabránění všech možných bezpečnostních rizik souvisejících s touto vadou. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady dle tohoto článku ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich uplatnění objednatelem.

9.5      	Zhotovitel se zavazuje provést nástup k odstranění vad neuvedených v článku 9.4 do dvou dnů od uplatnění vady a vady odstranit ve lhůtě deseti dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

9.6       	V případě, že je Zhotovitel v prodlení s odstraňováním řádně uplatněné vady po dobu delší než je uvedena v bodech 9.4 a 9.5, může Objednatel provést odstranění vady sám, nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady takto vynaložené na odstranění vady. Odstraněním vady na náklady Zhotovitele nezaniká odpovědnost Zhotovitele za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad či náhradu škody.

9.7	Pokud objednateli vznikne újma nebo bude hrozit škoda z důvodu nefunkčnosti technologie              po celou dobu garance,je dodavatel tuto újmu objednateli beze zbytku uhradit .Jedná se o případ ,kdy objednatel musí převézt výrobu jinému zpracovateli z důvodu kazivosti ovoce nebo nesplnění dodávky pod hrozbou penále.

9.8	Kromě případů možnosti odstoupení od smlouvy podle právní úpravy obchodního zákoníku má Objednatel právo odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí realizaci předmětu díla v hrubém rozporu s touto nebo individuální smlouvou, zejména používá-li na zhotovení předmětu smlouvy materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou předmětu smlouvy nebo je-li o více než tři měsíce v prodlení s plněním termínů pro předání díla nebo pokud zhotovitel podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající mu z této smlouvy. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nedojde k podpisu Dohody se SZIF na související dotační projekt a nevyzve tedy Zhotovitele k plnění smlouvy.

9.9	Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že na majetek zhotovitele byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, návrh na exekuci, návrh na výkon rozhodnutí či bylo zahájeno jiné obdobné řízení nebo deklaruje faktický úpadek či bankrot. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li zhotoviteli uložen zákaz činnosti, ztratí-li oprávnění provádět činnosti dle této smlouvy a/nebo přestane-li zhotovitel fakticky vykonávat svou činnost, zejména přeruší-li jakékoliv dodávky a/nebo práce o více než 30 dní.

9.10	Odstoupením od smlouvy nezaniká právo stran na smluvní pokuty ani na náhradu škody.

9.11	Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí smlouvy. Dohoda o ukončení platnosti této smlouvy musí být podepsaná oběma stranami.

Článek 10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1	Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou stran.

10.2	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou stranu po jednom výtisku. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.3	Není-li dohodnuto jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo smlouvy o dílo Obchodním zákoníkem. Případné soudní spory jsou řešeny právem státu, kde má sídlo žalovaný.

10.4	Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zůstávají všechna ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do této doby platí úprava příslušných právních předpisů.

10.5	Na důkaz správnosti, svobodné a pravé vůle souhlasu s touto smlouvou, připojují smluvní strany své podpisy.

#### V

za Zhotovitele:				                  za Objednatele:

………………………………

Přílohy:

Soupis komponent a jejich technické parametry (soupis komponet a jejich technické parametry připraví zhotovitel díla, tento soupis musí být v souladu s podmínkami zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku technologie na výrobu sušeného ovoce, s jehož vítězem je tato smlouva uzavírána. Příloha 1 této smlouvy musí kromě soupisu a parametrů komponent obsahovat také požadavky na připravenost, kterou musí zajistit objednatel pro realizaci díla.

Příloha číslo 1

Smlouva o dílo číslo: 2019-001

##### Soupis a technické parametry komponent technologie

###### Tato příloha je pouze vzorem, který zhotovitel doplní dle reálného stavu nabízené technologie

# Článek 1

# Smluvní strany

Zhotovitel:			název

sídlo

sídlo

Zastoupený:

Zapsán:

IČ:

DIČ:

Bank. spoj.:

Číslo účtu:

Tel./E-mail:

Zástupce pro věci obchodní a smluvní:

Zástupce pro věci technické:

# Objednatel :	Radek Vendolský

## Bohušov 55

793 99 Bohušov

Zastoupený:      	Radkem Vendolským

Zapsána:	25.2.2010 dle §71 odst.2 živnostenského zákona při Městském úřadu v Krnově

IČ:		73365262

DIČ:		CZ7211265545

Bank. spoj.:	Moneta Money bank a.s.

Číslo účtu:	197590605/0600

Tel./E-mail:	774 427 294, agrozoo@agrozoo.cz

Zástupce pro věci obchodní a smluvní:  Radek Vendolský

Zástupce pro věci technické:                  Radek Vendolský

# Článek 2

# Soupis a technické parametry komponent linky

- Boxy na ovoce

kapacita boxu:

- Výklopné zařízení na palety

kapacita (t/hod):

- Pračka (myčka) ovoce s ofukem

kapacita (t/hod):

příkon (kW):

- Třídící pás

délka (mm):

šířka (mm):

příkon (kW):

- Odpeckovávací stroj

kapacita (t/hod):

příkon (kW):

- Stroj pro loupání, řezání a zbavování jadřinců (jablka, hrušky)

kapacita (t/hod):

příkon (kW):

- Antioxidační lázeň a blanžírování produktů

kapacita (t/hod):

příkon (kW):

- Pásová sušárna

kapacita (t/hod):

ŠxVxD (mm):

hmotnost:

vstupní vlhkost (%):

výstupní vlhkost (%):

provozní teplota (°C):

příkon (kW):

- Vibrační dopravník

délka (mm)

šířka (mm):

příkon (kW):

- Balička

kapacita (t/hod):

příkon (kW):

- Systém měření a regulace

- Dopravníky a pomocné konstrukce

- Vysokozdvižný vozík

- Vybavení prodejního koutku (regálový systém, prodejní pult, el. pokladna)

- Systém měření a regulace

# Článek 3

# TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST PRO INSTALACI LINKY

#### V

za Zhotovitele:				                  za Objednatele:

………………………………