SMLOUVA O DÍLO

číslo:…………

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na:

na provedení zakázky:

„Zasíťování sadů Libina“

mezi těmito stranami:

- Smluvní strany

Objednavatelem: ÚSOVSKO AGRO s.r.o.

se sídlem: Klopina 33, PSČ 789 73 Úsov

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 59383

IČ: 25398849, DIČ: CZ699000025

zastoupená při tomto právním jednání: Ing. Martinem Novákem, MBA, jednatelem

Tel./fax.spojení:	 583 484 111 / 583 484 100

E-mail:	podatelna@usovsko.cz

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	1192892/0800

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:  ……………………………………………….

se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku………

IČ:……………, DIČ:………….., plátce/neplátce DPH

Zastoupená při tomto právním jednání:………………….

Tel/fax.spojení:	…………….

E-mail:	……….

Bankovní spojení:	……….

Číslo účtu:	………..

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

tito účastníci také jako „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“

- Výklad pojmů

  - Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- „Dílo“ je definováno v článku IV. Této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce a služby dle zadávacích podmínek objednavatele

- „Objednavatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020

- „Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020.

- „Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem zpracovaný a oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

- „Zadávací podmínky“ znační podmínky dané objednavatelem pro nabídku zhotovitele v souladu s Pravidly pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020

- „Zadávací dokumentace“ je soubor dokumentů a údajů zadavatelem vymezující předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek a zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Zadávací dokumentace obsahuje zejména zadávací podmínky (textovou část) a mapku

-„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění

2.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo a následující dokumenty, které jsou nedílnými přílohami této smlouvy nebo jinak souvisí s touto smlouvou, budou vykládány v tomto pořadí:

- Tato Smlouva o dílo č. ……..

- Nabídka zhotovitele

# Předmět smlouvy

  - Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne …….

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. „Předmět díla“ této smlouvy (dále jen „dílo“).

  - Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně a včas dle této smlouvy provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou dle této smlouvy, způsobem dle platebních podmínek sjednaných touto smlouvou.

# Předmět díla

4.1 Předmětem díla je provedení zakázky „Zasíťování sadů Libina“. Jedná se o dodávku materiálu včetně poskytnutí služeb spočívajících v umístění, montáži či uvedení dodávky do provozu při výstavbě nosných konstrukcí pro ovocné sady jabloní, včetně instalace protikroupových sítí na výměře 9,1 ha (bez obvodových souvratí a pojezdových cest) na DPB 7811/12, 7811/14, 7811/16 a část 6807 ( p.č. 3247, 3248, 3252, 3960, 3242, 3972, 3221, 3254, 3155, 3973) v k.ú. Horní Libina viz. Příloha 1, rozsah zasíťování.

4.2 Dílo bude splňovat následující parametry:

Rastr konstrukcí 3,8m -4m x 10m

*Středové sloupy –	 Betonové délky 4,5m (o min. průřezu 7x8cm) - Předpjaté armování
 			              4x3 spletené dráty (jednotlivé dráty ve spletenci o min. Ø 2,25mm)

U příčného krajového kotvení může být betonový sloup kratší, v případě že krajový příčný sloup bude plnit podélnou a příčnou fixaci vč. uchycení protikroupové sítě na řádku

*Krajové sloupy  - Dřevěné délky 4,5m, - Borovice s tlakovou hloubkovou impregnací 
                               třídy min.4 (o min. Ø 12-14cm) vč. ochrany v místě styku s půdou

(např.: postsaver nebo jim podobné)

*Příčné kotvení (dvojité) – Ocelové zavrtávací kotvy o min. rozměru (1500/250/26/6)

= a jejich svázání lanem

*Podélné kotvení – Ocelové zavrtávací kotvy o min. rozměru (1500/300/26/6)

*Kotvení krajových sloupů – Ocelové lano min. Ø 8mm (7x7)

*Svazování krajových řadových sloupů (obvod konstrukce parcely) – Ocelové lano

min. Ø 6mm (1x19)

*Příčná vazba konstrukce – Ocelové lano s povrchovou úpravou (Zn jakostní třídy min.B)

Ø min. 5mm (7x7)

*Podélná vazba konstrukce - Drát - vysokopevnostní drát s  pevností v tahu                 min. 1.200N/mm2 a min. Ø 3,8mm s povrchovou úpravou min. Zn+Al

*Klobouky na betonové sloupy s fixací podélných a příčných drátů (lan) + fixace k beton. sloupu šroubem.

*Klobouky na dřevěné sloupy s fixací podélných a příčných drátů (lan) + fixace k dřevěnému sloupu vrutem.

*Uchycení drátů a lan ke kotvám 	- podélné =	pomocí min. dvojitých napínáků

(Ø děr min. 9mm).
 - příčné =	pomocí min. jednoduchých napínáků

(Ø děr min. 9mm)

*Opěrné dráty pro stromy – 5xDrát - vysokopevnostní drát s  pevností v tahu min. 1.200N/mm2 min. Ø 2,2mm s povrchovou úpravou min. Zn+Al. Na každém opěrném drátu bude vždy napínák na každém kraji řádku (2x napínák pro jeden opěrný drát)

*Napínání opěrných drátů pro stromy – Gripple (velikost dle navrženého drátu)

*Uchycení opěrných drátů ke sloupům  - „letmý“ přes očka uchycená ke sloupům nebo speciálními montážními úchyty pro opěrný drát.

*Protikroupová síť - Typ šedá o šíři 4,2m a 4,4m

*Spony hřebenové ve vzdálenosti - 1,2m

*Spony spojovací ve vzdálenosti – 1,7m

*Každá řada bude na začátku a konci obsahovat spony s dírou s pevným kovovým spojem  (karabiny, S-háčeky)

*Zazimování – ( 1x těsně u sloupu) + 2x po 1/3  rozmístěné uvnitř 10m pole

Zájemce je povinen seznámit se s výše uvedeným dokumentem a podmínkami zakázky.

Nabídky musí obsahovat vlastní nabídku minimálně v rozsahu upraveném tímto dokumentem.

V případě, že by technická specifikace obsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje u těchto položek použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

4.3  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

# Doba a místo plnění

5.1. 	Doba plnění je sjednána takto:

- předpokládaný termín zahájení: 11/2020

- zhotovitel dokončí a předá dílo objednateli nejpozději dne: 15.5.2021 (limitní termín dokončení)

- záruční doba začíná běžet předáním díla

5.2. 	Místem plnění a předání díla jsou pozemky v k.ú. Horní Libina, obec Libina, okres Šumperk, jejichž parcelní čísla jsou uvedena v článku IV. bod 4.1..

# Cena za dílo

  - Cena za zhotovení díla, v rozsahu sjednaném dle článku IV. této smlouvy, je sjednána dohodou smluvních stran takto:

| Kód | Popis | Cena bez DPH v CZK |
| --- | --- | --- |
| 014 | Nosné konstrukce sadů |  |
| 018 | Protikroupové systémy |  |
|  | Cena celkem |  |

K této ceně bude připočtena příslušná DPH v zákonné výši podle ZDPH.

  - Obsah sjednané ceny s rozpisem ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.2) a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

  - Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodu kdy:

- objednavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

- objednavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,

zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

Musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že

- ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č.2 (rozpočtu) této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených položkovém rozpočtu v příloze č.2 této smlouvy.

- ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

# Platební podmínky

  - Zhotovitel vystaví po podpisu smlouvy zálohovou fakturu ve výši 40% z celkové ceny díla. Faktura bude splatná do 14 dnů od vystavení.

  - Dílo bude fakturováno průběžně na základě daňových dokladů vystavených vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného měsíce, kdy byla daná část díla provedena. Tyto faktury budou hrazeny až poté, co jejich hodnota v součtu přesáhne výši uhrazené zálohy. Následně budou faktury hrazeny v součtu až do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbylých 10% ceny bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků.

  - Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude objednavatelem odsouhlasený Soupis provedených prací, dodávek a služeb za příslušný měsíc. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

  - Splatnost faktur je stanovena 14 dnů od vystavení. Faktury budou zasílány elektronicky na mail: podatelna@usovsko.cz

  - Zhotovitel je povinen na fakturách – daňových dokladech rozlišit zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona o DPH a zdanitelná plnění, ze kterých je povinen daň odvést zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno.

  - Platby budou hrazeny na:

Název banky: 	………..

Číslo účtu: 	………..

# Vlastnictví díla, dokončení díla předání a převzetí díla

  - Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla objednavatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla objednateli bude sepsán písemný protokol, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

  - Organizace předání a převzetí díla (přejímacího řízení) včetně pořízení zápisu (protokolu) je povinností objednavatele.

  - K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé, a který bude podepsán oprávněními zástupci obou stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět díla, místo provedení díla, případný soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, případné vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění případných vad díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží zhotovitel i objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

  - V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

  - V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

# Záruky a garance

  - Zhotovitel zaručuje, že při obvyklém užívání a dodržení podmínek pro poskytnutí záruky:

    - budou dřevěné sloupy po dobu 15 let od předání způsobilé pro použití k účelu opěrné konstrukce. Záruka se vztahuje na odehnití sloupů v místě krčku, tj. v místě styku s půdou.

    - bude ostatní materiál, který je předmětem této smlouvy, po dobu 5 let od předání způsobilý pro použití k účelu opěrné konstrukce.

  - Objednatel se zavazuje provádět řádnou údržbu předmětu této smlouvy a dodržovat postupy uvedené v údržbovém listě.

# Důsledky porušení smlouvy

  - V případě prodlení zhotovitele s dokončením celého díla a jeho předáním v termínu dle smlouvy je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v požadovaném termínu je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a nedodělek za každý i započatý den

  - V případě prodlení s úhradou faktur – daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

# Ostatní ujednání

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 5 000 000 Kč, a to po celou dobu provádění díla.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost a spolupůsobení při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla není zatížen právy třetích osob.

- Závěrečná ujednání

  - Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou řešeny touto smlouvou, se řídí obecnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

  - Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

  - Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 1 – Mapa o označením místa zasíťování

- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s těmito dokumenty.

V Klopině dne ………………..

Objednatel:		ZhotovitelZhotovitel:

ÚSOVSKO AGRO s.r.o.

Ing. Martin Novák, MBA

jednatel společnosti

Zhotovitel:

……………..

……………

……………….